Форма №3г

к приказу ФСТ РФ от 19.04.2011

Отчёт о реализации Инвестиционной программы КП «Аэропорты Курильских островов» в 2017 году

| № п/п | Наименование проекта в рамках инвестиционной программы | Срок реализации |  | Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс.руб.) | Расходы на реализацию инвестиционной программы в отчётный период |  |  |  | Отклонение фактических показателей от плановых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало (мес/год) | Окончание (мес/год) |  | план |  | факт |  | Отчётный период, тыс.руб. | С начала реализации проекта, тыс.руб. |
|  |  |  |  |  | Отчётный период, тыс.руб. | С начала реализации проекта, тыс.руб. | Отчётный период, тыс.руб. | С начала реализации проекта, тыс.руб. |  |  |
| 1 | Замена периметрового ограждения аэропорта Южно-Курильск | 05.06.2017 | 15.12.2017 | 20558,6 | 20558,6 | 20558,6 | 20558,6 | 20558,6 | 0 | 0 |
|  | За счёт собственных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | За счёт заёмных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | За счёт средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ* | 05.06.2017 | 15.12.2017 | 20558,6 | 20558,6 | 20558,6 | 20558,6 | 20558,6 | 0 | 0 |

*Проект был осуществлён за счёт средств бюджета Сахалинской области